

Plan d’Implémentation

Projet : Transformation de l’architecture du SI  
Client : Rep’Aero

Information sur le document

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom du Projet :** | Transformation de l’architecture du SI pour la société Rep’Aero | | |
| **Préparé par :** | Loïc PIRIOU | **Version du document N° :** | 0.1 |
| **Titre :** | Plan d’Implémentation | **Date de la version du document :** | 01/08/2022 |
| **Revue par :** |  | **Date de Revue :** |  |
| **Méthode TOGAF :** | Version 9.2 |  |  |

Table des matières

[**1** **Application Fournisseurs** 6](#_Toc110420776)

[**1.1** **Pré-Requis à la Migration** 6](#_Toc110420777)

[**1.2** **Installation de l’application** 6](#_Toc110420778)

[**1.3** **Migration BDD** 7](#_Toc110420779)

[**1.4** **Test Q&A** 8](#_Toc110420780)

[**1.5** **Post Requis à la migration** 8](#_Toc110420781)

[**1.6** **Nouvelle Application** 8](#_Toc110420782)

[**2** **Application Gestion des Stocks** 9](#_Toc110420783)

[**2.1** **Pré-Requis à la migration** 9](#_Toc110420784)

[**2.2** **Installation de l’application** 9](#_Toc110420785)

[**2.3** **Migration BDD** 10](#_Toc110420786)

[**2.4** **Test Q&A** 10](#_Toc110420787)

[**2.5** **Post Requis à la migration** 10](#_Toc110420788)

[**2.6** **Nouvelle Application** 11](#_Toc110420789)

[**3** **Application Production** 11](#_Toc110420790)

[**3.1** **Pré-Requis à la migration** 11](#_Toc110420791)

[**3.2** **Installation de l’application** 11](#_Toc110420792)

[**3.3** **Migration BDD** 12](#_Toc110420793)

[**3.4** **Test Q&A** 13](#_Toc110420794)

[**3.5** **Post Requis à la migration** 13](#_Toc110420795)

[**3.6** **Nouvelle Application** 13](#_Toc110420796)

[**4** **CRM Ressources Entreprises** 14](#_Toc110420797)

[**4.1** **Pré-Requis à la migration** 14](#_Toc110420798)

[**4.2** **Installation de l’application** 14](#_Toc110420799)

[**4.3** **Migration BDD** 14](#_Toc110420800)

[**4.4** **Test Q&A** 15](#_Toc110420801)

[**4.5** **Post Requis à la migration** 15](#_Toc110420802)

[**4.6** **Nouvelle Application** 15](#_Toc110420803)

[**5** **CRM Client** 15](#_Toc110420804)

[**5.1** **Pré-Requis à la migration** 15](#_Toc110420805)

[**5.2** **Installation de l’application** 16](#_Toc110420806)

[**5.3** **Migration BDD** 16](#_Toc110420807)

[**5.4** **Test Q&A** 16](#_Toc110420808)

[**5.5** **Post Requis à la migration** 17](#_Toc110420809)

[**5.6** **Nouvelle Application** 17](#_Toc110420810)

[**6** **SaaS Provider** 17](#_Toc110420811)

[**6.1** **Pré-Requis à la migration** 17](#_Toc110420812)

[**6.2** **Installation de l’application** 17](#_Toc110420813)

[**6.3** **Migration BDD** 18](#_Toc110420814)

[**6.4** **Test Q&A** 18](#_Toc110420815)

[**6.5** **Post Requis à la migration** 18](#_Toc110420816)

[**6.6** **Nouvelle Application** 19](#_Toc110420817)

[**7** **Apps Réservation Client** 19](#_Toc110420818)

[**7.1** **Pré-Requis à la migration** 19](#_Toc110420819)

[**7.2** **Installation de l’application** 19](#_Toc110420820)

[**7.3** **Test Q&A** 20](#_Toc110420821)

[**7.4** **Post Requis à la migration** 20](#_Toc110420822)

[**7.5** **Nouvelle Application** 20](#_Toc110420823)

1. **Application Fournisseurs**
   1. **Pré-Requis à la Migration**



* 1. **Installation de l’application**



* 1. **Migration BDD**



* 1. **Test Q&A**



* 1. **Post Requis à la migration**



* 1. **Nouvelle Application**



1. **Application Gestion des Stocks**
   1. **Pré-Requis à la migration**



* 1. **Installation de l’application**



* 1. **Migration BDD**



* 1. **Test Q&A**



* 1. **Post Requis à la migration**



* 1. **Nouvelle Application**



1. **Application Production**
   1. **Pré-Requis à la migration**



* 1. **Installation de l’application**



* 1. **Migration BDD**



* 1. **Test Q&A**



* 1. **Post Requis à la migration**



* 1. **Nouvelle Application**



1. **CRM Ressources Entreprises**
   1. **Pré-Requis à la migration**



* 1. **Installation de l’application**



* 1. **Migration BDD**



* 1. **Test Q&A**



* 1. **Post Requis à la migration**



* 1. **Nouvelle Application**



1. **CRM Client**
   1. **Pré-Requis à la migration**



* 1. **Installation de l’application**



* 1. **Migration BDD**



* 1. **Test Q&A**



* 1. **Post Requis à la migration**



* 1. **Nouvelle Application**



1. **SaaS Provider**
   1. **Pré-Requis à la migration**



* 1. **Installation de l’application**



* 1. **Migration BDD**



* 1. **Test Q&A**



* 1. **Post Requis à la migration**



* 1. **Nouvelle Application**



1. **Apps Réservation Client**
   1. **Pré-Requis à la migration**



* 1. **Installation de l’application**



* 1. **Test Q&A**



* 1. **Post Requis à la migration**



* 1. **Nouvelle Application**

